## Slide 1
Footprint
K-Digital Training

## Slide 2
목차
1
프로젝트 배경
2
프로젝트 팀 구성 및 역할
3
프로젝트 수행 절차 및 방법
4
프로젝트 수행 결과
5
느낀 점

## Slide 3
프로젝트 배경
Part 1

## Slide 4
프로젝트 배경
Part 1
“가볼만한 곳” or “맛집” 검색
인기순과 상관없이 도출
원하는 곳을 찾는데 시간이 많이 소요
검색

## Slide 5
원하는 곳 or 먹고싶은 음식 직접입력
일정, 위치, 이동시간을 고려
일정표를 제작하는데 시간이 오래 걸림
일정표 제작
프로젝트 배경
Part 1

## Slide 6
프로젝트 개요
Part 1
개발 목표
1
2
3
여행지와 맛집을 원하는 조건으로 검색한다.
원하는 곳을 저장한다.
이동시간이 반영되어 일정표에 입력된다.

## Slide 7
개발 환경
Part 4,
Front-End
Common
Back-End

## Slide 8
프로젝트 팀 구성 및 역할
Part 2

## Slide 9
팀원 소개 및 역할
Part 2
100%
Notice
Travel
Reply
100%
100%
팀장 : 강재원
 | 11월 1주차 |  | 11월 2주차 |  | 11월 3주차 |  | 11월 4주차 |  | 12월 1주차 | 
Notice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Travel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reply |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
수석 : 박재현
 | 11월 1주차 |  | 11월 2주차 |  | 11월 3주차 |  | 11월 4주차 |  | 12월 1주차 | 
T-map |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Timetable |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100%
T-map
Timetable
Plan
100%
100%
팀원 소개 및 역할
Part 2

## Slide 11
팀원 : 이용관
 | 11월 1주차 |  | 11월 2주차 |  | 11월 3주차 |  | 11월 4주차 |  | 12월 1주차 | 
Template |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Member |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cart |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100%
Template
Member
Cart
100%
100%
팀원 소개 및 역할
Part 2

## Slide 12
팀원 : 이헌
 | 11월 1주차 |  | 11월 2주차 |  | 11월 3주차 |  | 11월 4주차 |  | 12월 1주차 | 
Food |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reply |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ChatBot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100%
Food
Reply
ChatBot
100%
100%
팀원 소개 및 역할
Part 2

## Slide 13
프로젝트 수행 절차 및 방법
Part 3

## Slide 14
기간과 활동 내용
Part 3
11월 1주차
11월 2주차
11월 3주차
11월 4주차
12월 1주차
주제 선정
공평하게 작업 분배
각 테이블 생성
crud, list 구현
DB 연동
중간 점검
추가 & 삭제
jQuery, ajax, api 사용
오류 수정
테스트
AWS 배포
타임라인
주제 선정
작업 분배
개인 작업
개인 작업
중간 점검
병합
오류 수정
오류 수정
테스트&배포
병합
오류 수정
추가 & 삭제

## Slide 15
강재원
1주차 : notice crud, list, db 연동
2주차 : travel db 모델링
3주차 : travel crud, list 구현
4주차 : reply jQuery, db 연동
5주차 : 병합 & 배포 & 최종 점검
박재현
이용관
이헌
1주차 : template & member db 모델링
2주차 : member curd, list, 관리자 구현
3주차 : mypage 구현
4주차 : cart db 모델링
5주차 : cart crud, list 구현 & 병합
1주차 : T-map 구현
2주차 : T-map db 모델링
3주차 : timetable db 모델링
4주차 : plan db 모델링
5주차 : 오류 수정 & 최종 점검
1주차 : food db 모델링
2주차 : food crud, list 구현
3주차 : chatbot & reply 별점 구현
4주차 : food, reply 버그 수정
5주차 : 관리자 허가 페이지 & 병합
주차별 진행사항
Part 3

## Slide 16
NAVER ChatBot API
Part 3
네이버 챗봇 API 사용
시나리오 입력
글 작성, 비밀번호 찾기 등
Q&A 서비스

## Slide 17
T-map API
Part 3
T-map API 사용
좌표 값으로 위치 확인
경로, 시간, 거리 출력
일정표 제작

## Slide 18
프로젝트 수행 결과
Part 4

## Slide 19
요구사항 분석
Part 4

## Slide 20
데이터베이스 설계
Part 4
회원(fmember)
일정표(plan)
즐겨찾기(cart1)

## Slide 21
데이터베이스 설계
Part 4
여행(travel)
여행리뷰(reply_travel)
공지사항(notice)

## Slide 22
데이터베이스 설계
Part 4
음식(food)
음식리뷰(reply_food)
타임테이블(timetable)

## Slide 23
프로젝트 시연
Part 4
서버
로컬

## Slide 24
느낀 점
Part 5

## Slide 25
느낀 점
Part 5
팀장 : 강재원
수석 : 박재현
팀원 : 이용관
팀원 : 이헌
여러 언어와 프로그램을 배우면서 개발과정이 어떤 식으로 되는지 알게 되었다. 프로젝트를 경험해보고 어렵지만 재미있었고, 나도 잘할 수 있다는 성취감도 느낄 수 있었다.
서로 맡은 부분이 달라 다같이 함칠 때는 어떻게 연결해야 좋을지 밤늦게까지 고민했다. 하지만 이 과정이 있어서 팀원들과 소통하기 시작했고 서로 모르는 것들을 질문할 수 있어서 좋았다.
팀프로젝트를 통해 git협업을 하는 법과 같이 오류 대처하는 법을 배워서 좋았고 직접 웹개발을 해보니 생각하지 못한곳에서 오류가 나고 처음설계가 기본적으로 제일 중요하다는 것을 느꼈습니다.
프로젝트 통해 웹이 어떤 식으로 개발되는지 느낄 수 있었고 에러가 나타났을 때 대처하는 능력도 기를 수 있었습니다. 또 팀원들과 git을 이용한 협업을 진행하며 프로젝트를 진행하는 방법도 배워서 좋았습니다.

## Slide 26
보완할 점
Part 5
국내 & 해외로 정보를 넓힐 수 있다.
숙박 & 놀이 등을 추가할 수 있다.
웹 디자인이 부족했다.

## Slide 27
잘한 점
Part 5
팀원 간의 소통이 잘되었다.
오류 수정을 위해 회의를 많이 했다.
작업 분배가 잘되어 시간내에 목표를 이룰 수 있었다.

## Slide 28
여행&데이트코스와 풍부한 맛집을
알려주고 회원들끼리 자신들의 정보를
공유하는 사이트
“
”

## Slide 29
감사합니다